|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 專案名稱/進度  April/7/2012  April/13/2012 | 目前進度 | **目標進度** | 預計發生情況 |
| KingGems | 程式方面目前進度大約30%  IO方面目前預計20號左右開始測試,要等申購的硬碟來才能測,  期望值是這禮拜將美術做好的檔案整合進來.然後完成遊戲操作,下禮拜開始寫IO的連動方式,然後22號之後所有硬體已經就未開始做整合. | **修改之前的寶石專案變成要Demo的案子**  **Now-4.13 完成遊戲並將畫面丟進來**  **4.16-4.20 做IO的程式準備**  **4.23~4.30 完成硬體整合** | 美術的圖檔應該會在很後面才給我,所以畫面整合的時間會跳  硬體部分…只能說阿咪陀佛…到現在連IO的配置定義都沒定…大概要做砲灰自己定  公司硬體整合方面的整合只能說阿咪佛陀耶穌基督…走一步算一步 |